TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Họ tên sinh viên: Huỳnh Phạm Nhật An	 MSSV: 110122027

Lớp: DA22TTA	 Khóa: 2022

Tên đề tài: Phân đoạn khối u não dựa trên cải tiến Unet

Mục tiêu của đề tài:

Nghiên cứu và xây dựng mô hình phân đoạn u não có độ chính xác cao bằng cách kết hợp khả năng trích xuất đặc trưng cục bộ của mạng nơ-ron tích chập (CNN - U-Net) và khả năng nắm bắt ngữ cảnh không gian toàn cục của Vision Transformer

Cải thiện độ chính xác so với mô hình U-Net truyền thống trên tập dữ liệu ảnh y tế.

Nội dung thực hiện:

Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về bài toán phân đoạn ảnh y tế và các đặc tính của ảnh MRI khối u não Nghiên cứu kiến trúc nền tảng U-Net và cơ chế chú ý trong mạng Transformer.

Xây dựng quy trình tiền xử lý dữ liệu: Xử lý ảnh định dạng y tế, chuẩn hóa pixel, tăng cường dữ liệu, và chia tập train/val/test.

Xây dựng kiến trúc U-Net gốc bằng framework PyTorch để làm mô hình cơ sở.

Lập trình thiết kế mô hình U-Net cải tiến kết hợp Transformer ở phần mã hóa bằng PyTorch.

Tiến hành huấn luyện 2 mô hình trên môi trường máy chủ Kaggle, tinh chỉnh các siêu tham số.

Đánh giá, so sánh hiệu năng của mô hình đề xuất với U-Net gốc dựa trên các độ đo y tế.

Phương pháp thực hiện:

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:

Tổng hợp, phân tích các tài liệu học thuật, các bài báo khoa học uy tín (IEEE, arXiv, MICCAI) về mạng nơ-ron tích chập và Transformer ứng dụng trong y tế

Phương pháp thực nghiệm ứng dụng:

- Ngôn ngữ lập trình: Python.

- Nền tảng thư viện: PyTorch , NumPy, OpenCV.

- Môi trường thực thi: Kaggle Notebook.

Phương pháp phân tích định lượng:

Sử dụng biểu đồ hàm mất mát, biểu đồ độ đo đánh giá và đối chiếu hình ảnh mặt nạ  thực tế để rút ra kết luận.

- Bố cục đề tài:

Chương 1: Tổng quan đề tài: Giới thiệu bài toán phân đoạn u não, sự cấp thiết của đề tài, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết: Trình bày lý thuyết mạng nơ-ron nhân tạo, mạng tích chập, cấu trúc U-Net và cơ chế Attention.

Chương 3: Mô hình đề xuất: Thiết kế kiến trúc U-Net cải tiến, thiết kế thuật toán, các hàm mất mát và chỉ số đánh giá.

Chương 4: Thực nghiệm và Đánh giá: Mô tả tập dữ liệu, phương thức cấu hình thông số huấn luyện. Trình bày biểu đồ kết quả, hình ảnh so sánh trực quan giữa 2 mô hình.

Chương 5: Kết luận và Hướng phát triển: Tóm tắt những đóng góp đạt được và hướng mở rộng trong tương lai.

- Tài liệu tham khảo:

Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation https://arxiv.org/abs/1505.04597

Trang thông tin từ  tác giả: https://lmb.informatik.uni-freiburg.de/people/ronneber/u-net

TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation

Bản PDF bài báo: https://www.cs.jhu.edu/~alanlab/Pubs21/chen2021transunet.pdf

Mã nguồn GitHub: https://github.com/Beckschen/TransUNet

Swin-Unet: Unet-Like Pure Transformer for Medical Image Segmentation

Link bài báo : https://arxiv.org/abs/2105.05537

Mã nguồn GitHub: https://github.com/HUCAOFIGHTING/SWIN-UNET

UNETR: Transformers for 3D Medical Image Segmentation

Link bài báo : https://www.computer.org/csdl/proceedings-article/wacv/2022/091500b748/1B13Ye6YRc4

- Kế hoạch thực hiện đề tài

| Tuần | Từ ngày - đến ngày | Công việc thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | 20/04 - 26/04 | Nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu đặc tính ảnh MRI u não, kiến trúc U-Net, Vision Transformer. Viết bản thảo Chương 1 & Chương 2. |  |
| Tuần 2 | 27/04 - 03/05 | Tiền xử lý dữ liệu: Tải bộ dữ liệu BraTS, xử lý định dạng ảnh y tế, chuẩn hóa pixel, tăng cường dữ liệu và chia tập train/val/test. |  |
| Tuần 3 | 04/05 - 10/05 | Xây dựng mô hình cơ sở: Code kiến trúc U-Net gốc bằng PyTorch. Viết phần đầu của Chương 3. |  |
| Tuần 4 | 11/05 - 17/05 | Thiết kế mô hình đề xuất: Lập trình U-Net cải tiến (tích hợp Transformer vào phần mã hóa). Hoàn thiện bản thảo Chương 3. |  |
| Tuần 5 | 18/05 - 24/05 | Huấn luyện mô hình: Huấn luyện cả 2 mô hình (U-Net gốc và cải tiến) trên Kaggle. Tinh chỉnh các siêu tham số |  |
| Tuần 6 | 25/05 - 31/05 | Đánh giá & So sánh: Trích xuất kết quả, tính toán các độ đo y tế, đối chiếu mặt nạ thực tế. Trực quan hóa dữ liệu (vẽ biểu đồ). |  |
| Tuần 7 | 01/06 - 07/06 | Hoàn thiện báo cáo (Phần 1): Viết Chương 4 (Thực nghiệm & Đánh giá) dựa trên số liệu thu được, và Chương 5 (Kết luận & Hướng phát triển). |  |
| Tuần 8 | 08/06 - 14/06 | Chỉnh sửa & Gửi Giảng viên: Căn chỉnh định dạng Word, kiểm tra lỗi chính tả. Gửi bản thảo cho Giảng viên hướng dẫn để xin nhận xét. |  |
| Tuần 9 | Tuần 9 | Hoàn thiện cuối cùng: Chỉnh sửa theo góp ý của Giảng viên. Bắt đầu chuẩn bị slide thuyết trình bảo vệ đồ án. |  |

Vĩnh Long, ngày     tháng    năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	SINH VIÊN THỰC HIỆN